Logboek

Project 2 Maatschappelijk belang

Team: SOD1A-Turkije

Teamleden: Ammar, Senna

De kwaliteiten in ons team

| Ammar Hadid | - Doorzettingsvermogen |
| --- | --- |
|  | - Creatief denken |

| Naam Teamlid | - Kwaliteit 1 |
| --- | --- |
|  | - Kwaliteit 2 |

Sprint 1

Vul in na elke Review

| Sprint Review WAT heeft het team gedaan? | Datum: 11-01-2026 | Sprint nr. 1 |
| --- | --- | --- |
| Aanwezig / Afwezig bij Review: Zet hier wie aanwezig was en wie afwezig? |  |  |
| Welke user stories zijn deze sprint afgerond? - Wireframes van de belangerijkste pagina’s - Header & footer structuur - Uitwerken doelstellingen pagina - Uitwerken Religies pagina |  |  |
| Welke user stories zijn niet afgerond? - Homepage (Gedeeltelijk uitgewerkt) |  |  |
| Hoe gaat het team dit verhelpen: actiepunt en activiteiten voor volgende Sprint - In de volgende sprint wordt de homepage verder inhoudelijk afgerond |  |  |

Vul in na elke Retro

| Sprint Retro HOE heeft het team gewerkt? | Datum: 11 – 1 - 2026 | Sprint nr. 1 |
| --- | --- | --- |
| Wat ging allemaal goed? Doorzettingsvermogen en flexibiliteit. Hoewel de communicatie niet heel sterk was, was het wel duidelijk wat ieder af moest krijgen. |  |  |
| Wat kan beter? Communicatie over wat en wanneer ieder iets doet kan wel beter. |  |  |
| Actiepunt voor volgende Sprint Beter communiceren |  |  |

Sprint 2

Vul in na elke Review

| Sprint Review WAT heeft het team gedaan? | Datum: 11 – 1 – 2026 | Sprint nr. 2 |
| --- | --- | --- |
| Aanwezig / Afwezig bij Review: Zet hier wie aanwezig was en wie afwezig? |  |  |
| Welke user stories zijn deze sprint afgerond? - Overzicht goede doelen afgemaakt - Bevolkingstabel pagina afgemaakt |  |  |
| Welke user stories zijn niet afgerond? - Maatschappelijke problemen pagina (Gedeeltelijk uitgewerkt) - Oppervlakte tabel pagina |  |  |
| Hoe gaat het team dit verhelpen: actiepunt en activiteiten voor volgende Sprint Door beide pagina’s volledig af te maken. |  |  |

Vul in na elke Retro

| Sprint Retro HOE heeft het team gewerkt? | Datum: 11 – 1 - 2026 | Sprint nr. 2 |
| --- | --- | --- |
| Wat ging allemaal goed? We hebben besproken hoe we alles gaan indelen en hoe we te werk gaan deze sprint. |  |  |
| Wat kan beter? Hoewel communicatie wat beter is gegaan deze sprint vinden we allebei dat het nog wat beter kan. |  |  |
| Actiepunt voor volgende Sprint Beter communiceren, al is iemand van ons niet aanwezig op school kunnen we steeds communiceren op bijvoorbeeld Discord of Teams |  |  |

Sprint 3

Vul in na elke Review

| Sprint Review WAT heeft het team gedaan? | Datum: 30-01-2026 | Sprint nr. 3 |
| --- | --- | --- |
| Aanwezig / Afwezig bij Review: Zet hier wie aanwezig was en wie afwezig? |  |  |
| Welke user stories zijn deze sprint afgerond? - Donatieformulier gemaakt - Bronvermelding pagina gemaakt |  |  |
| Welke user stories zijn niet afgerond? - Pagina vrijwilligersformulier - Begrotingspagina |  |  |
| Hoe gaat het team dit verhelpen: actiepunt en activiteiten voor volgende Sprint Eerste Javascript effect toevoegen |  |  |

Vul in na elke Retro

| Sprint Retro HOE heeft het team gewerkt? | Datum: 30-1-2026 | Sprint nr. 3 |
| --- | --- | --- |
| Wat ging allemaal goed? Alles was best duidelijk, maar als er toch iets was wat bespreking vereiste, ging het heel makkelijk via Discord. |  |  |
| Wat kan beter? Opzich ging communicatie ten opzichte van afgelopen weken best goed, alleen gaat het nogsteed wel grotendeels online en niet fysiek. |  |  |

Sprint 4

Vul in na elke Review

| Sprint Review WAT heeft het team gedaan? | Datum: | Sprint nr. |
| --- | --- | --- |
| Aanwezig / Afwezig bij Review: Zet hier wie aanwezig was en wie afwezig? |  |  |
| Welke user stories zijn deze sprint afgerond? |  |  |
| Welke user stories zijn niet afgerond? |  |  |
| Hoe gaat het team dit verhelpen: actiepunt en activiteiten voor volgende Sprint |  |  |

Vul in na elke Retro

| Sprint Retro HOE heeft het team gewerkt? | Datum: | Sprint nr. |
| --- | --- | --- |
| Wat ging allemaal goed? |  |  |
| Wat kan beter? |  |  |